综合测试实践 — 测试报告

课程名称：综合测试实践（实训04）

学    院：【请填写学院】

专业/班级：【请填写专业/班级】

任课教师：【请填写教师姓名】

学生姓名：曾露

学    号：【请填写学号】

2026 年 6 月

一、课程实践目的   (介绍课程实践目的和意义及实践要求等)

本报告为「AI 提示词优化助手」综合测试实践项目的测试总结报告，目的是汇总测试执行情况、统计用例通过/失败数据、分析缺陷分布与性能结果、识别遗留风险并给出是否达到发布标准的结论，为实训验收与答辩提供完整数据支撑。编制依据：实训说明书04 Step 4「测试报告撰写」。

1.1 测试报告目的

• 记录测试环境与被测范围，确保测试活动可追溯、可复现

• 统计测试用例执行数量、通过数、失败数及通过率

• 按模块与严重等级分析缺陷分布，评估软件质量

• 汇总 Locust 性能测试关键指标（RPS、P50/P95、错误率）

• 列出遗留风险与改进建议，给出发布结论

1.2 测试范围说明

In-Scope：用户认证、四种模式提示词优化（含流式SSE）、继续优化refine、历史记录分页/删除、评分、Selenium E2E 主流程、Locust 性能压测、后端覆盖率分析。

Out-Scope / 待补充：手工系统测试 18 条、UAT 验收 10 条、真实 DeepSeek API 联调、Chrome/Edge/Firefox 全量多浏览器冒烟。

1.3 文档信息

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | AI 提示词优化助手 |
| 测试版本 | 实训版（Flask 单体 Web） |
| 汇报日期 | 2026-06-11 |
| 测试环境 | Windows 10/11，Python 3.13.3，SQLite，MOCK_AI=1 |
| 依据文档 | 《AI 提示词优化助手 — 测试计划》V1.0 |
| 汇报人 | 测试工程师（曾露，组长） |

二、课程实践内容（实践内容以具体场景为背景，力求结合社会实际；或按任课教师指定主题开展的内容）

本报告依据《AI 提示词优化助手 — 测试计划》V1.0，汇总 2026-06-11 在 TEST 环境（Windows 10/11、Python 3.13、SQLite、MOCK_AI=1、http://127.0.0.1:5000）的测试执行结果，涵盖测试环境与范围、用例执行统计、缺陷分析、性能测试摘要及遗留风险，对应实训说明书 Step 4「测试报告撰写」要求。

2.1 测试环境与范围

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 被测系统 | AI 提示词优化助手（Flask + SQLite + DeepSeek） |
| 测试版本 | 实训版 |
| 测试环境 | Windows 10/11，Python 3.13.3，MOCK_AI=1 |
| 应用地址 | http://127.0.0.1:5000 |
| 依据文档 | 《AI 提示词优化助手 — 测试计划》V1.0 |
| 汇报人 | 测试工程师（曾露，组长） |
| 覆盖模块 | 认证、优化、refine、历史、评分、E2E主流程 |
| 未覆盖 | 真实API大规模联调、多浏览器全量兼容、手工18条、UAT10条 |

2.2 测试执行概况

本次测试按自动化回归（单元/API）、端到端（E2E）、性能测试（Locust）三个维度完成全量执行；手工系统测试与 UAT 验收测试因缺少正式执行记录，相关指标标注为「待补充」。

2.2.1 总体执行统计

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 计划用例数 | 84 | 63自动化+1E2E+18手工+2性能 |
| 实际执行 | 66 | 63单元/API+1E2E+2性能 |
| 通过数 | 66 | 已执行全部通过 |
| 失败数 | 0 | — |
| 阻塞数 | 0 | — |
| 未执行 | 28 | 手工18+UAT10 |
| 执行完成率 | 78.6% | 66÷84 |
| 已执行通过率 | 100% | 66÷66 |
| 整体通过率 | 78.6% | 含未执行按未通过计 |

2.2.2 分测试层级执行情况

| 测试层级 | 计划 | 执行 | 通过 | 失败 | 未执行 | 完成率 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| API测试 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| E2E | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 手工测试 | 18 | 0 | — | — | 18 | 0% | 待补充 |
| 性能测试 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| UAT | 10 | 0 | — | — | 10 | 0% | 待补充 |
| 合计 | 84 | 66 | 66 | 0 | 28 | 78.6% | 100%* |

* 通过率按已执行用例计为 100%；含未执行用例时整体通过率 78.6%。

2.2.3 分模块自动化执行结果

| 功能模块 | 用例数 | 通过 | 失败 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ai_client | 14 | 14 | 0 | 通过 |
| pagination | 5 | 5 | 0 | 通过 |
| rating | 5 | 5 | 0 | 通过 |
| /api/auth | 17 | 17 | 0 | 通过 |
| /api/history | 9 | 9 | 0 | 通过 |
| /api/polish | 9 | 9 | 0 | 通过 |
| /api/rate | 5 | 5 | 0 | 通过 |
| Selenium E2E | 1 | 1 | 0 | 通过 |

执行命令：

• MOCK_AI=1 pytest tests/unit tests/api -v

• MOCK_AI=1 pytest tests/auto -v

• MOCK_AI=1 locust -f tests/performance/locustfile.py --headless -u 5 -r 1 -t 45s --host http://127.0.0.1:5000

【此处插入图片：pytest 自动化测试全部通过截图（63 passed）】

2.3 代码覆盖率分析

执行命令：pytest tests/unit tests/api --cov=backend --cov-report=html

| 指标 | 数值 | 目标 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端语句覆盖率 | 79%（511/643） | ≥70% | 达标 |
| 未覆盖语句 | 132 | — | — |

| 模块/文件 | 覆盖率 | 未覆盖区域 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| config/models/pagination等 | 100% | — | 低 |
| routes/history.py | 98% | 个别异常分支 | 低 |
| routes/auth.py | 93% | forgot-password分支 | 低 |
| prompt_modes.py | 92% | refine提示拼接 | 低 |
| validators.py | 79% | 部分校验分支 | 中 |
| routes/polish.py | 77% | refine/流式异常 | 中 |
| ai_client.py | 66% | 真实API/refine重试 | 高 |
| backup.py | 25% | 备份轮转逻辑 | 中 |

【此处插入图片：htmlcov/index.html 覆盖率报告截图】

2.4 性能测试结果摘要（Locust）

依据实训要求使用 Locust 对高频接口进行多用户并发压测，结果如下：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 工具版本 | Locust 2.44.0 |
| 并发用户 | 5 |
| Spawn速率 | 1用户/秒 |
| 持续时间 | 45秒 |
| 总请求数 | 146 |
| 失败数 | 0 |
| 错误率 | 0% |
| 聚合RPS | 3.36 req/s |
| 聚合P50 | 15 ms |
| 聚合P95 | 280 ms |

| 接口 | 请求数 | 失败率 | P50(ms) | P95(ms) | Max(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GET /api/history | 100 | 0% | 13 | 27 | 64 |
| POST /api/polish | 36 | 0% | 33 | 43 | 52 |
| POST /api/login | 5 | 0% | 280 | 310 | 310 |
| POST /api/register | 5 | 0% | 325 | 320 | 402 |

结论：Mock 环境下 5 并发 45 秒压测零错误率，history P50=13ms、polish P50=33ms，满足测试计划性能门禁（polish P95<3s、history P95<500ms）。注册/登录仅在 on_start 执行，响应时间含建连开销。

【此处插入图片：Locust 性能测试结果截图（含请求统计表）】

【此处插入图片：Locust 响应时间图表（如有）】

2.5 缺陷统计与分析

2.5.1 按严重等级汇总

| 等级 | 定义 | 数量 | 已关闭 | 遗留 | 关闭率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1致命 | 系统不可用/数据丢失 | 0 | 0 | 0 | — |
| S2严重 | 核心功能不可用 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| S3一般 | 功能受损可绕行 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| S4轻微 | 体验/文案 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 合计 | — | 5 | 2 | 3 | 40% |

2.5.2 缺陷明细

| 缺陷ID | 等级 | 模块 | 标题 | 状态 | 简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | S2 | E2E | Selenium登录失败 | 已关闭 | 内存库+app-shell等待+JS点击 |
| DEF-002 | S2 | refine/AI | 输出思考过程 | 部分修复 | 检测+重试；真实API待验证 |
| DEF-003 | S3 | 收藏 | 旧ID收藏无法展示 | 打开 | 需重新收藏 |
| DEF-004 | S3 | 测试资产 | 测试库隔离不一致 | 已关闭 | 统一内存SQLite |
| DEF-005 | S4 | 认证 | 忘记密码无验证 | 已知限制 | 实训简化实现 |

2.5.3 按模块分布

| 模块 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认证/E2E | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 优化/refine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 收藏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 历史/评分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

缺陷趋势：本轮以 AI 行为类（DEF-002）和体验/设计限制类（DEF-003、DEF-005）为主。API 自动化 63 项零失败，接口层质量稳定。S1=0 达标；S2 遗留 1 项（DEF-002）。

2.6 功能/需求覆盖率

| 维度 | 覆盖情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| API接口 | 高（约85%） | 主要REST接口均有自动化 |
| 前端UI | 中（约30%） | 1条E2E通过；收藏/refine待手工 |
| 非功能-性能 | 已执行 | Locust 146请求0失败 |
| 非功能-安全 | 部分 | 限流/越权已测；CSRF待补充 |
| 兼容性 | 待补充 | 多浏览器冒烟未记录 |
| 真实AI联调 | 待补充 | 本轮MOCK_AI=1 |

2.7 遗留风险与规避建议

| 编号 | 遗留问题 | 影响 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| OP-01 | refine真实API未验证 | 用户可能收到思考过程 | DEF-002待回归 |
| OP-02 | 手工/UAT未执行 | 验收结论缺失 | 待补充 |
| OP-03 | 性能仅Mock验证 | 真实API延迟更高 | 已记录基线 |
| OP-04 | 收藏仅localStorage | 换浏览器数据丢失 | 设计限制 |
| OP-05 | 生产安全配置 | SECRET_KEY默认值等 | 部署前检查 |

| 风险ID | 描述 | 等级 | 缓解建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 真实API响应不可控 | 高 | Staging抽样20条refine |
| R-02 | 前端缺乏手工覆盖 | 中 | 执行UAT清单 |
| R-03 | Mock与真实性能差异 | 中 | 真实API单独压测 |
| R-06 | ai_client覆盖率66% | 中 | 补充refine失败测试 |

2.8 测试团队分工

| 成员 | 职责 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 曾露（组长） | 后端、单元/性能/Selenium、测试计划与报告 | 后端全部、24单元、E2E、Locust、文档牵头 |
| 伍灵晰 | 前端开发、API测试 | 前端页面与39条API测试 |
| 吴芝 | 测试文档、答辩材料 | 参与讨论，文档由曾露补位 |

2.9 交付物完成情况

| 交付物 | 状态 |
| --- | --- |
| 测试计划 | 已完成（docx） |
| 自动化测试报告 | 已完成（63 passed） |
| 覆盖率报告 | 已完成（79%，htmlcov） |
| E2E测试报告 | 已完成（1 passed） |
| 性能测试简报 | 已完成（PERFORMANCE_REPORT.md） |
| 系统/手工测试报告 | 待补充 |
| 缺陷分析报告 | 本文档2.5节 |
| CI构建记录 | 已配置，建议截图归档 |

三、 实践总结或体会 (①专业知识在课程实践过程中的应用；②课程实践的体会和总体结论，但不能是正文中各段小结的简单重复；③不足与改进措施等)

3.1 验收指标对照

| 验收指标 | 目标 | 实际 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动化用例通过率 | 100%（CI门禁） | 100%（66/66） | 达标 |
| 计划内整体通过率 | ≥ 95% | 78.6%（含未执行手工/UAT） | 未达标 |
| 后端代码覆盖率 | ≥ 70% | 79%（511/643） | 达标 |
| S1缺陷 | 0 | 0 | 达标 |
| S2缺陷 | 0 | 1（DEF-002部分修复） | 未达标 |
| P0/P1缺陷关闭 | 全部关闭 | DEF-001/004已关闭 | 部分达标 |
| UAT业务清单 | 全部通过 | 待补充执行记录 | 待补充 |
| 性能基线(Mock) | P95达标 | history 27ms；polish 43ms | 达标 |

3.2 发布结论（是否达到发布标准）

| 发布场景 | 建议 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 实训演示/内测 | 同意发布 | 自动化66/66全通过，覆盖率79%，Mock性能达标 |
| 生产环境 | 不建议发布 | DEF-002未验证、UAT未执行、安全配置不足 |

综合结论：建议当前版本以「实训演示版」发布，不建议作为生产版本发布。已执行自动化测试全部通过，核心 API 行为稳定；须在发布说明中披露继续优化 AI 质量风险（DEF-002）及收藏本地存储限制。完成 UAT 走查并补充手工记录后，计划内整体通过率可提升至达标水平。

3.3 后续测试建议

| 优先级 | 行动项 | 责任方 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 真实API下继续优化抽样20条（DEF-002） | 测试 | 1工作日 |
| P1 | 执行UAT业务验收清单并归档 | 测试 | 2工作日 |
| P2 | 补充收藏/refine弹窗Selenium用例 | 测试 | 下迭代 |
| P2 | 建立正式缺陷台账与用例编号 | 测试 | 下迭代 |

3.4 实践体会、不足与改进

① 专业知识应用：本次测试将 pytest 分层测试、pytest-cov 覆盖率量化、Locust 并发压测、Selenium E2E 验证等方法应用于 AI 提示词优化助手项目，完成了从测试计划到测试报告的全流程闭环。

② 总体结论：在 MOCK_AI=1 环境下，单元测试 24/24、API 测试 39/39、E2E 1/1、Locust 146 请求零失败，后端覆盖率 79%，达到实训说明书对自动化测试与覆盖率的核心要求。

③ 不足与改进：手工测试 18 条与 UAT 10 条尚未执行归档，导致计划内整体通过率 78.6% 未达 95% 门禁；DEF-002 在真实 DeepSeek API 下待回归；性能报告建议补充 Locust 图表截图；三人个人实践报告及学习通上传待完成。

任课教师批阅意见：

成绩评定（百分制）：

任课教师签字：

年   月    日