综合测试实践 — 测试计划

课程名称：综合测试实践（实训04）

学    院：【请填写学院】

专业/班级：【请填写专业/班级】

任课教师：【请填写教师姓名】

学生姓名：曾露

学    号：【请填写学号】

2026 年 6 月

一、课程实践目的   (介绍课程实践目的和意义及实践要求等)

「综合测试实践」是软件测试方向核心实训课程。本测试计划针对三人小组自研项目「AI 提示词优化助手」编制，旨在明确测试范围与目标、测试策略、测试环境、工具版本、人员分工与进度、缺陷管理流程及发布门禁，为后续测试执行与报告撰写提供依据。编制依据：实训说明书04《综合测试实践》Step 2「制定测试计划」。

1.1 功能测试范围

| 模块 | 覆盖功能点 |
| --- | --- |
| 用户认证 | 注册、登录、登出、忘记密码、/api/me会话恢复 |
| 提示词优化 | 四种模式、同步/流式SSE、文本长度校验 |
| 继续优化 | refine接口、方向合并、思考过程拦截与重试 |
| 历史记录 | 分页查询、删除、仅本人可见 |
| 评分 | 1-5星评价、覆盖更新、权限校验 |
| 前端交互 | 对话式UI、Markdown、对比视图、收藏、refine弹窗 |
| 数据运维 | SQLite持久化、启动备份、failed状态、登录限流 |

1.2 非功能测试范围

| 类型 | 关注点 |
| --- | --- |
| 性能 | 优化响应时间、SSE首包、历史分页、Locust并发 |
| 安全 | 未登录拦截、越权删除/评分、登录限流、Session |
| 兼容性 | Chrome/Edge/Firefox；分辨率1280×720+ |
| 可靠性 | AI超时异常记录、DB路径固定、重启数据不丢 |
| 易用性 | 操作流程、Toast错误提示、空状态展示 |

1.3 不在测试范围

• 第三方 AI 模型内容质量的主观评审（仅测接口契约与异常处理）

• 生产级邮件验证码找回密码（实训简化版）

• 收藏云端同步（当前仅 localStorage）

• 多租户、水平扩展与 K8s 部署

1.4 核心测试目标

• 验证核心业务路径（注册→登录→优化→历史/评分→继续优化）可稳定完成

• 接口与前端行为符合 API 约定，异常场景有明确错误码与提示

• 自动化回归满足 CI 门禁（单元+API 100%通过，覆盖率≥70%）

• 识别 P0/P1 缺陷并在发布前清零或制定规避方案

1.5 文档属性

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 项目名称 | AI 提示词优化助手 |
| 项目版本 | 实训版（Flask 单体 Web） |
| 技术栈 | Flask 2.x、SQLite、DeepSeek API、HTML/JS |
| 编写角色 | 测试工程师（曾露，组长） |
| 编写日期 | 2026年6月 |

二、课程实践内容（实践内容以具体场景为背景，力求结合社会实际；或按任课教师指定主题开展的内容）

被测系统为「AI 提示词优化助手」——基于 Flask + SQLite + DeepSeek API 的 Web 应用，实现用户认证、多模式提示词优化（含 SSE 流式）、继续优化（refine）、历史记录、评分、收藏（localStorage）及 Markdown 渲染等功能。本节按实训要求阐述测试环境、策略、用例、数据、缺陷管理与人员进度安排。

2.1 测试环境（操作系统 / 浏览器 / 数据库）

| 类别 | 配置项 | 规格/版本 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 | 开发测试机 | CPU 4核+，内存 8GB+，磁盘 ≥ 2GB |
| 操作系统 | 主环境 | Windows 10/11 |
| 操作系统 | CI 环境 | Ubuntu 22.04（GitHub Actions） |
| 运行时 | Python | 3.13（要求 3.11+） |
| 框架 | Flask | ≥ 2.0 |
| 数据库 | SQLite | instance/grammar_assistant.db |
| 浏览器 | 功能/E2E | Chrome/Edge/Firefox 120+ |
| WebDriver | Selenium | Chrome + webdriver-manager 4.x |
| 应用地址 | 本地 | http://127.0.0.1:5000 |
| 第三方 | DeepSeek API | DEEPSEEK_API_KEY / BASE_URL / MODEL |
| Mock | 日常回归 | MOCK_AI=1 不调用真实 API |

2.2 环境矩阵

| 环境 | 用途 | 数据库 | AI 模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEV | 开发自测 | 本地 SQLite | Mock 或真实 Key |
| TEST | 自动化执行 | sqlite:///:memory: | Mock 为主 |
| STAGING | 预发布联调 | 独立库+备份 | 真实 API（限额） |

2.3 测试策略（单元 / 集成 / 系统 / 性能）

按实训说明书要求，测试策略覆盖四个层级，并与测试类型、工具对应如下：

| 测试层级 | 覆盖范围 | 本项目落点 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 纯函数、服务层、校验逻辑 | ai_client、pagination、rating、prompt_modes | pytest |
| 集成/API测试 | 路由+DB+Session | auth、polish、history、rating | pytest+Flask client |
| 系统测试 | 端到端业务流程 | Selenium 主流程+手工探索 | Selenium 4 |
| 性能测试 | 高频接口并发 | /api/history、/api/polish | Locust 2.x |
| 验收测试UAT | 业务场景与易用性 | 优化、refine、收藏、历史走查 | 手工清单 |

| 测试类型 | 方法 | 工具/手段 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 用例驱动+场景法 | pytest、手工 |
| 接口 | 契约与状态码断言 | pytest + Flask test client |
| 性能 | 负载与并发 | Locust |
| 安全 | 越权、限流、未授权 | pytest + 手工 |
| 兼容性 | 多浏览器冒烟 | 手工 + Selenium headless |
| 易用性 | 走查清单 | 手工 |

2.4 工具与版本汇总

| 用途 | 工具 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 单元/API | pytest、pytest-cov、pytest-mock | 9.x |
| E2E | Selenium、webdriver-manager | 4.x / 4.x |
| 性能 | Locust | 2.44.0 |
| 缺陷跟踪 | GitHub Issues / Excel | 实训简化 |
| API 调试 | curl、Postman | — |
| CI | GitHub Actions | ubuntu-latest |

2.5 自动化与手工划分

| 类别 | 自动化 | 手工补充 |
| --- | --- | --- |
| 单元/API回归 | ✅ pytest 约63条 | 边界与新需求 |
| CI门禁 | ✅ GitHub Actions | — |
| E2E | ✅ Selenium 1条主流程 | refine弹窗、收藏、Markdown |
| 性能 | ✅ Locust脚本 | 分析报告、瓶颈定位 |
| AI输出质量 | ❌ | 抽样评审 |
| 易用性/视觉 | ❌ | 走查 |

2.6 测试用例设计

采用等价类划分、边界值分析、场景法、错误推测、状态迁移等技术。关键模块用例示例如下：

模块A：提示词优化 POST /api/polish/stream

| 用例ID | 标题 | 前置条件 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| POL-01 | 合法文本流式优化 | 已登录 | 200，SSE有chunk，status=success |
| POL-02 | 空文本 | 已登录 | 400，文本不能为空 |
| POL-03 | 超长文本2001字 | 已登录 | 400，文本过长 |
| POL-04 | 未登录 | 无Session | 401 |
| POL-05 | AI超时 | Mock抛超时 | 503，DB记录failed |

模块B：继续优化 refine

| 用例ID | 标题 | 步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| REF-01 | 正常继续优化 | polished+direction合法 | 200，返回新提示词 |
| REF-02 | 空优化方向 | direction为空 | 400 |
| REF-03 | 思考过程拦截 | 模型返回推理文本 | 重试或400 |

模块C：认证与限流

| 用例ID | 标题 | 步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | 注册成功 | 合法用户名密码邮箱 | 201 |
| AUTH-02 | 登录成功 | 正确凭据 | 200，建立Session |
| AUTH-RL-01 | 连续错误登录 | 超LOGIN_RATE_LIMIT | 429 |

模块D：前端收藏（手工）

| 用例ID | 标题 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| FAV-01 | 收藏后进入我的收藏 | 列表展示原文/优化文，可继续优化 |
| FAV-02 | 取消收藏 | 列表移除，按钮恢复收藏 |

2.7 测试数据与隔离策略

| 数据类型 | 准备方式 |
| --- | --- |
| 用户账号 | pytest fixture 动态创建；Locust 用 perfuser_* |
| 优化记录 | API调用或db_session插入PolishRecord |
| AI响应 | MOCK_AI=1 或 mock_openai 固定文本 |
| 继续优化 | 预制polished长文本+短direction样本 |

• 自动化：测试库统一使用 sqlite:///:memory:，每用例/模块隔离，防止污染生产库。

• 手工：使用专用测试账号，不与演示/生产账号混用。

• 性能：Locust 虚拟用户独立注册，用户名加随机后缀。

• 敏感数据：DEEPSEEK_API_KEY 仅存 .env；报告摘录打码 sk-****；优化内容截断至200字。

2.8 缺陷管理流程与回归策略

缺陷严重级别与优先级定义：

| Severity | 定义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| S1致命 | 系统不可用或数据丢失 | 无法登录、数据误删 |
| S2严重 | 核心功能不可用 | 流式中断、refine始终失败 |
| S3一般 | 功能受损可绕行 | 收藏迁移提示不友好 |
| S4轻微 | 体验/文案 | Toast文案、对齐 |

| Priority | 说明 |
| --- | --- |
| P0 | 发布阻塞，24h内修复 |
| P1 | 当前迭代必须修复 |
| P2 | 可延后 |
| P3 | 建议改进 |

缺陷生命周期：新建 → 确认 → 指派开发 → 修复 → 待验证 → 关闭（或延期/拒绝需说明原因）。每条缺陷至少包含：标题、环境、复现步骤、实际/预期、截图/日志、关联用例ID、Severity、Priority。

回归策略：P0/P1 缺陷修复后须执行关联用例 + 全量 pytest tests/unit tests/api；S2 及以上缺陷修复后须追加 Selenium E2E 主流程回归；发布前执行全量自动化 + UAT 清单走查。

2.9 测试进度与人员分工

| 阶段 | 时间 | 活动 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 计划与评审 | 第1天 | 评审测试计划、确认范围 | 计划定稿 |
| M2 用例设计 | 第2-3天 | 编写用例、准备数据 | 用例集 |
| M3 单元/API | 第4-6天 | pytest、修CI | 自动化报告、覆盖率 |
| M4 系统/E2E | 第7-8天 | Selenium+手工 | E2E记录 |
| M5 性能安全 | 第9天 | Locust、安全抽查 | 性能简报 |
| M6 回归UAT | 第10-11天 | 全量回归、验收走查 | 回归清单 |
| M7 总结 | 第12天 | 测试报告、缺陷分析 | 测试总结报告 |

| 成员 | 原定职责 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 曾露（组长） | 项目统筹、后端、单元/性能/Selenium、测试计划 | 后端全部模块、24条单元测试、E2E、Locust、计划牵头撰写 |
| 伍灵晰 | 前端开发、API接口测试 | index.html/script.js等前端页面、tests/api/下39条API测试 |
| 吴芝 | 测试文档、缺陷汇总、答辩材料 | 参与讨论，测试汇报等文档由曾露补位完成 |

2.10 测试资产目录对照

| 目录 | 内容 | 用例规模 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| tests/unit/ | ai_client、pagination、rating | 24条 | 补充validators、rate_limit |
| tests/api/ | auth、polish、history、rating | 39条 | 补充refine非法参数 |
| tests/auto/ | Selenium主流程 | 1条 | 扩展收藏、refine弹窗 |
| tests/performance/ | Locust历史+优化 | 2场景 | 可增加stream压测 |

三、 实践总结或体会 (①专业知识在课程实践过程中的应用；②课程实践的体会和总体结论，但不能是正文中各段小结的简单重复；③不足与改进措施等)

3.1 发布门禁与验收标准（实训要求）

依据实训说明书及本测试计划，发布前须满足以下量化门禁。核心功能用例通过率不低于 95%，不得存在 S1 致命缺陷，S2 严重缺陷须全部关闭或经评审接受并文档化。

| 验收指标 | 通过标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 计划内用例通过率 | ≥ 95% | 执行记录统计 |
| 自动化通过率 | pytest 100% 通过 | CI / 本地回归 |
| 后端代码覆盖率 | backend/ ≥ 70% | pytest-cov HTML |
| S1 缺陷 | = 0 | 缺陷台账 |
| S2 缺陷 | = 0 或评审接受 | 缺陷台账 |
| P0/P1 缺陷 | 发布前全部关闭 | 缺陷台账 |
| 性能(Mock) | /api/polish P95 < 3s；history P95 < 500ms | Locust 报告 |
| 性能(真实API) | 流式首 chunk < 10s（参考） | Staging 抽样 |

3.2 业务验收清单（UAT）

以下为系统测试与验收测试抽样清单，执行后勾选并归档至测试报告：

• □ 新用户可注册、登录并刷新页面保持登录态

• □ 四种优化模式（通用/写作/代码/数据）均可完成一次流式优化

• □ 继续优化弹窗生成新提示词（非思考过程、非直接调研答案）

• □ 历史可分页、删除、评分；仅能操作本人记录

• □ 收藏可在「我的收藏」查看并继续优化

• □ AI 失败时有明确提示且历史可见 failed 记录

3.3 项目风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| DeepSeek API 不稳定/限额 | 联调阻塞 | 中 | 默认 MOCK_AI=1；Staging 配额与重试 |
| AI 输出不可控 | 继续优化体验差 | 中 | 启发式检测+重试；人工抽样 |
| Selenium 依赖 Chrome | E2E 失败 | 中 | headless + WebDriverWait |
| SQLite 多环境混淆 | 数据丢失误判 | 低 | 测试统一内存库 |
| 文本长度限制 | refine 失败 | 中 | 前后端分拆传参 |
| 实训周期紧 | 覆盖不足 | 高 | 优先 P0 路径；自动化优先 API |

3.4 交付物清单

| 序号 | 文档/产物 | 说明 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试计划 | 范围、策略、进度（本文档） | 曾露 |
| 2 | 测试用例集 | pytest 用例或 Excel 对照表 | 全员 |
| 3 | 自动化测试报告 | pytest 结果 + cov HTML | 曾露/伍灵晰 |
| 4 | 系统测试报告 | E2E、手工执行记录 | 全员 |
| 5 | 性能测试简报 | Locust RPS/P95/错误率 | 曾露 |
| 6 | 缺陷分析报告 | Severity/模块统计 | 曾露/吴芝 |
| 7 | 测试总结报告 | 验收结论与发布建议 | 曾露 |
| 8 | CI 构建记录 | GitHub Actions 日志 | 曾露 |

3.5 实践体会、不足与改进措施

① 专业知识在实践中的应用：本计划将等价类划分、边界值分析、场景法、错误推测、状态迁移等黑盒用例设计技术应用于认证、优化、refine、历史、评分等模块；将单元测试、接口测试、系统测试、性能测试四层策略与 pytest、Selenium、Locust 工具链结合，形成可重复执行的回归体系。

② 总体结论：测试计划明确了 In-Scope/Out-Scope 边界、环境矩阵、自动化与手工划分及 12 天里程碑，为项目质量活动提供了可操作的路线图，符合实训说明书 Step 2 对测试计划编制的要求。

③ 不足与改进：手工与 UAT 用例需补充正式编号与执行记录；Selenium 用例可扩展至收藏与继续优化弹窗；validators、rate_limit、backup 等模块覆盖率可进一步提升；性能报告建议补充图表截图。

任课教师批阅意见：

成绩评定（百分制）：

任课教师签字：

年   月    日